附件1：项目需求

（本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

一、项目概述：

本项目1个包，采购成都市龙泉驿区妇幼保健院两癌筛查全流程智能管理系统，具体内容如下：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 两癌筛查全流程智能管理系统 | 1 | 套 | 10 |

二、商务要求：

1．交货时间及地点

1.1 交货时间：

按双方正式合同签署生效后30天期限内实施完成安装、调试。由于医院场地等原因导致实施安装调试延期，成交人予以配合和理解。

1.2 交货地点: 成都市龙泉驿区妇幼保健院。

2．付款方法：

2.1付款周期及比例：合同签订生效后，成交人出具工作实施方案交付采购人确认后，采购人支付合同金额的30%，成交人按照要求完成后续全部工作，经采购人验收合格结束后，采购人支付合同金额的60%，维保期（一年）满后支付合同金额的10%。

2.2付款条件：每次款项的支付前提均为采购人收到成交人出具的正规发票后30日内办理款项支付事宜。

- 验收：

成交人与采购人按照财政部关于印发《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知要求进行验收，采购方有权邀请第三方机构或质检部门共同验收。

3.1验收方法：成交人在完成安装培训并投入正式使用后进行验收，并提供全部有关产品说明书、技术文件、资料，以及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购单位。

3.2验收标准：符合国家相关规定，并按照相关技术要求进行工作，并完全满足采购人提出的工作需要；

3.3验收时间要求：成交人必须响应对其所提供的全部系统进行安装、测试和联网调试。经临床试运行30日内，正常运行双方确认合格行验收。

3.4其他要求：验收不合格时，采购人和成交人应协商一致，成交人应根据相关验收要求及时补足或整改，所产生费用用成交人自行承担。

4、系统质保和维护

4.1质保期：系统使用期内终身质保服务，硬件验收完成之日起不少于一年。

4.2供应商需提供的服务内容至少包括：

4.2.1质保期内在系统发生严重故障的情况下，供应商应在2小时内响应；

4.2.2提供现场技术支持、故障处理和电话、远程技术支持服务；

4.2.3软件升级与更新服务、软件需求上线后跟踪维护服务；

三、技术、服务要求：

（一）登记

1.现场登记乳腺癌筛查者的基本信息及病史，填写知情同意书，知识问卷等，支持电子签名。

2.现场登记宫颈癌筛查者的基本信息及病史，填写知情同意书，知识问卷等，支持电子签名。

★3.现场登记两癌筛查者的基本信息及病史，填写知情同意书，知识问卷等，支持电子签名。

4.智能历史筛查个案和数据周期性查重，智能校验，全面保证筛查准确性和安全性。

（二）预约

1.在线预约乳腺癌筛查者的基本信息及病史，填写知情同意书，知识问卷等，支持电子签名。

2.在线预约宫颈癌筛查者的基本信息及病史，填写知情同意书，知识问卷等，支持电子签名。

★3.在线预约两癌筛查者的基本信息及病史，填写知情同意书，知识问卷等，支持电子签名。

（三）排号

1.显示正在检查、即将检查、等待检查、已过号的人。

（四）叫号

1.医生可进行叫号、过号、重新叫号、预约签到等

2.医生可对筛查结果进行记录，包括：乳腺视诊触诊、乳腺超声、宫颈妇科检查。

（五）登录

1.账户登录，并提供安全验证码。

（六）监控中心

1.总体进度：查看筛查项目开展的地理区域，实时进度等总体信息，包含乳腺癌、宫颈癌。

2.筛查者状态：以列表形式，提供查看所有筛查者的状态信息，支持多种查询方式，包含乳腺癌、宫颈癌。

（七）项目管理

1.提供筛查项目的管理功能，包括查看、新增、修改项目等功能。

（八）调度管理

1.可对筛查队伍进行人员调配。

（九）乳腺癌筛查	    
1.视诊.触诊检查：可查看和编辑初筛的触诊检查报告。
2.超声检查：可查看和编辑初筛的超声检查报告。
3.X线检查：可查看和编辑随访获取的X线检查报告，上传报告。
4.病理检查：可查看和编辑随访获取的病理检查报告，上传报告。
5.MR检查：可查看和编辑随访获取的MR检查报告。
6.乳管镜检查：可查看和编辑随访获取的乳管镜检查报告。
7.其他检查：可查看和编辑随访获取的当前未定义的乳腺检查报告。

- 宫颈癌筛查

1.妇科检查：可查看妇科检查结果和报告。

2.HPV检查：可查看、编辑HPV检查结果，上传报告。

3.液基细胞学检查：可查看、编辑液基细胞学检查结果，上传报告。

4.VIA/VILI检查：可查看、编辑VIA/VILI检查结果，上传报告。

5.阴道镜检查：可查看、编辑阴道镜检查结果，上传报告。

6.病理检查：可查看、编辑病理检查结果，上传报告。

- 随访管理

1.可制定随访计划，记录随访信息，上传随访获取各类检查报告，并提供随访信息的数据化管理，包含乳腺癌、宫颈癌。

- 质控管理

1.提供标准的筛查质控抽检登记表填写、保存和打印功能。

（十三）个案管理

1.保存并管理个案的筛查信息及病历信息，提供按日期和姓名搜索的功能。个案登记表按国家规范的标准格式，包括各类检查报告，诊断结果和随访记录，并提供便捷的打印和导出功能。病史信息记录筛查者的登记信息，包括月经史、孕产史、检查史、既往史和家族史。

（十四）统计报表

★1.定制的报表，可按指定的维度统计筛查和随访结果。包括个上级部门要求上报的月度、季度统计报表。

（十五）数据分析

1.筛查统计：统计筛查完成人数，宫颈癌、乳腺癌确诊人数以及宫颈癌、乳腺癌检出率。可按年份和省市区域筛选。

2.MG复筛统计：乳腺X线检查人数和乳腺癌检出率等统计。可按省市区域筛选。

3.超声/X线BI_RADS统计：超声/X线检查的BI_RADS各级的人数分布。可按年份和省市区域筛选。

4.阴道镜检查统计：宫颈阴道镜检查人数的统计。可按省市区域筛选。

5.活检确诊统计：宫颈、乳腺病理检查人数和宫颈癌、乳腺癌检查率等统计。可按省市区域筛选。

6.年龄段检查统计：检出宫颈癌、乳腺癌按年龄段的分布。可按年份和年龄段筛选。

7.检出宫颈癌统计：筛选者按组织病理检查和临床诊断结果的数量和百分比分布。可按年份和省市区域筛选。

8.检出乳腺癌统计：筛选者按临床肿瘤分期的数量和百分比分布。可按年份和省市区域筛选。

（十六）系统管理

1.用户管理：管理本系统使用者的账户，可新增、修改、停用账户，可配置账户的角色和项目授权（筛查项目）。账户分为医生和非医生两类，由于医生需要资质审核，必填项多。可按医生/非医生分类和账户名称进行筛选。

2.角色管理：可新增、修改角色，并对角色配置权限——对本系统各模块的访问授权，颗粒度最小可达模块下功能页面。可按角色名称进行筛选。

3.医生管理：医生类账户的管理，修改医生账户注册信息。可按医院名称和姓名进行筛选。

4.医院管理：可新增和修改医院信息。可按医院名称筛选。

5.机构管理：管理筛查相关组织机构。

6.区域管理：管理省、市、区县、乡镇、社区等基础数据。

（十七）大数据系统

1.乳腺大数据：提供乳腺筛查项目总体的数据分析图表，有总体数据和分析图表。

2.宫颈大数据：提供宫颈筛查项目总体的数据分析图表，有总体数据和分析图表。

（十八）报告系统

1.移动端用户筛查报告自动推送，历史筛查数据的自动对比分析跟踪，风险评估：可进行乳腺癌、宫颈癌的风险评估。

（十九）其他要求

★1.项目实施期间，需满足国家、省及采购人关于建设的相关要求满足《全国公共卫生信息化建设标准与规范》的建设要求（在响应文件中提供承诺函）。

★2.两癌个案数据可以自动上传至上级部门要求的上报平台（在响应文件中提供承诺函）。

3.为确保平台的正常运行，及时解决发生的各类问题，成交供应商需结合项目实际，制定有效的运维保障方案和安全应急措施，并按约定提供以下方式服务：

（1）技术服务

对系统发生的事件、用户的要求进行及时响应；通过应用指导、运行保障等多种方式提供高效和优质的综合技术服务。

（2）应急现场服务

针对紧急、专业强的故障问题，提供应急现场服务方式。

系统故障报修的响应时间：周一至周日9:00～16:30。若电话中无法解决，4小时内到达现场进行维护。

- 供应商需提供对采购人相关人员的培训服务。

4.在两癌筛查中产生的所有数据存储在云端或者根据甲方要求存储在甲方提供服务器。云端存储服务需符合国家三级等保规定，确保云端服务器的稳定性和安全性，确保甲方数据量存储空间足够。

5.录入硬件终端参数及配置数量。

5.1硬件终端1：配置2台

5.1.1安全标准：达到IP65工业三防等级，抗1.5米自然跌落；

5.1.2处理器：Coretex-A53；处理器主频：2.0GHz；内存：2GB LPDDR3；闪存：128GB eMMC；

5.1.3屏幕：IPS屏；尺寸≥10.1英寸；分辨率≥1280*800；

5.1.4摄像头：前置≥200万后置≥500万；

5.1.5软件：自带IDATA系统（自定义开机动画）；

5.1.6身份证读取：采集和识别二代身份证，进行身份识别；

5.1.7其他：WIFI：支持802.11a/b/g/n；频率2.4GHz和5GHz；移动网络：4G全网通；蓝牙：支持蓝牙4.2以上；GPS模块：支持 GPS；电池容量：≥10000mAh锂聚合物电池。

5.2硬件终端2：配置5台

5.2.1处理器：MT6771；处理器主频：2.0GHz；内存：4GB LPDDR3；闪存：128GB eMMC；

5.2.2屏幕：IPS屏；尺寸≥10.1英寸；分辨率≥1920*1200；

5.2.3摄像头：前置≥500万后置≥800万；

5.1.4软件：自带IDATA系统（自定义开机动画）；

5.2.5其他：WIFI：支持802.11a/b/g/n/ac；频率2.4GHz和5GHz；移动网络：4G全网通；蓝牙：支持蓝牙4.2以上；GPS模块：支持 GPS；电池容量：≥7500mAh 聚合物锂离子电池。