附件1：项目需求

（本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

一、项目概述：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 一卡通-孕产保健接口项目 | 1 | 项 | 14 |

二、*商务要求：

1．交货时间及地点

1.1 交货时间：按双方正式合同签署生效后60天期限内实施完成安装、调试。由于医院场地等原因导致实施安装调试延期，成交人予以配合和理解。

1.2 交货地点: 成都市龙泉驿区妇幼保健院。

2．付款方法：

2.1付款周期及比例：合同签订生效后，采购人支付成交金额的30%作为预付款，成交人出具工作实施方案交付采购人确认后，采购人支付合同金额的30%，成交人按照要求完成后续全部工作，经采购人验收合格结束后，采购人支付合同金额的30%，项目运行（一年）满后支付合同金额的10%。

2.2付款条件：每次款项的支付前提均为采购人收到成交人出具的正规发票后30日内办理款项支付事宜。

3．验收：

成交人与采购人按照财政部关于印发《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知要求进行验收，采购方有权邀请第三方机构或质检部门共同验收。

3.1验收方法：成交人在完成安装培训并投入正式使用后进行验收，并提供全部有关技术文件、资料，以及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购单位。

3.2验收标准：符合国家相关规定，并按照相关技术要求进行工作，并完全满足采购人提出的工作需要；

3.3验收时间要求：成交人必须响应对其所提供的全部系统进行安装、测试和联网调试。经试运行30日内，正常运行双方确认合格行验收。

3.4其他要求：验收不合格时，采购人和成交人应协商一致，成交人应根据相关验收要求及时补足或整改，所产生费用用成交人自行承担。

4．服务要求

4.1质保期限：项目验收后售后质保服务至少3年。

4.2质保服务内容：包括操作培训、故障解决、接口更新升级。维护方式包括电话、远程及现场维护，若因电话及远程维护均无法解决问题，供货商必须及时响应并在2小时内到现场维护，且以上售后内容及维护方式在维护期内均应免费提供。

4.3接口更新升级服务：质保期内，因成都市妇幼一卡通系统功能及接口调整等因素，接口应保持与成都市妇幼一卡通系统的同步更新，以避免所涉及的业务数据在一卡通平台的缺失与不完整。

4.4项目管理要求：项目开始实施至验收期间，安排至少1名开发人员驻场负责此项目研发。

4.5供货商须与医院签定《医院信息保密协议》，系统建设及售后维护期间必须严格遵守医院相关制度及要求。

三、技术服务要求：

（一）接口总体要求

1.与成都市妇幼一卡通系统实施数据接口，实现医院信息系统与成都市妇幼一卡通系统的数据双向互通。接口使用技术与接口安全满足成都市妇幼一卡通系统相关技术接入标准要求；

2.根据业务规范要求、接口对所传数据值具有基本的合法性、合理性校验，以避免提交的数据与实际业务不符；

3.所提供的接口应涵盖成都市妇幼一卡通系统全流程、所有业务流程节点，以保障系统间数据的全覆盖，包括但不限于“二、接口明细清单”所描述的接口。

（二）接口明细清单

| 模块名称 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.统一API平台 | 1.1 基础平台 | 1.1.1、完成各业务系统之间的消息转发以及逻辑处理，为各业务系统和外部对接系统提供统一的接口，能够分布式部署，增强业务处理能力； |
|  | 1.2 注册中心 | 1.2.1、服务注册中心，提供服务注册、发现功能，包含机构、科室、人员、字典等注册； 1.2.2为医院提供访问统一API平台的账号、秘钥和访问权限等； |
|  | 1.3 主数据管理 | 1.3.1、包含字典类别维护、数据项和值域维护以及字典订阅等功能； |
|  | 1.4 数据加密 | 1.4.1、敏感数据脱敏加密； |
|  | 1.5 配置管理 | 1.5.1、系统运行参数的相关配置； |
|  | 1.6 API接口管理 | 1.6.1、API接口管理：Header管理、接口类型管理、接口维护和接口预览； |
|  |  | 1.6.2、医院管理：医院访问授权和第三方业务厂商配置； |
|  |  | 1.6.3、应用管理：应用配置和应用接口和出入参映射； |
|  |  | 1.6.4、规则配置：接口规则校验维护，如：必填字段校验、数据值域范围校验等； |
|  |  | 1.6.5、接口变更：接口变更通知等； |
| 2.互联互通 | 2.1 业务改造 | 2.1.1、本次互联互通改造涉及到其他医疗机构业务改造包含：建档业务流程改造、数据上传版本校验改造； |
|  | 2.2 数据质控管理 | 2.2.1、包含：医院数据质控总览、数据异常详情查询，方便医院查看数据上传情况等； |
|  | 2.3 接口一览 | 2.3.1、孕妇档案，包含：孕妇档案新增、孕妇档案查询并换卡、孕妇档案按卡号查询、孕妇档案修改； |
|  |  | 2.3.2、分娩信息，包含：分娩信息新增、修改和查询； |
|  |  | 2.3.3、访视档案，包含：访视档案新增； |
|  |  | 2.3.4、孕妇初检，包含：孕妇初检新增、修改、查询和删除； |
|  |  | 2.3.5、孕期复检，包含：孕期复检新增、修改、查询和删除； |
|  |  | 2.3.6、儿童体检，包含：儿童体检新增、修改、删除和儿童体检通过BabyID查询； |
|  |  | 2.3.7、儿童档案，包含：儿童档案新增、修改和查询； |
|  |  | 2.3.8、高危孕妇信息，包含：高危孕妇信息新增、修改和查询； |
|  |  | 2.3.9、高危儿童信息，包含：高危儿童信息新增、修改、删除和高危儿童信息按BabyID查询； |
|  |  | 2.3.10、产妇产后访视信息，包含：产妇产后访视信息新增、修改和删除； |
|  |  | 2.3.11、婴儿产后访视信息，包含：婴儿产后访视信息新增、修改和删除； |
|  |  | 2.3.12、出生证信息，包含：出生证信息新增； |
|  |  | 2.3.13、三病筛查信息，包含：孕期三病信息新增、产时三病信息新增、三病孕期检验信息新增、三病产时检验信息新增和查询三病信息； |
|  |  | 2.3.14、高危孕妇追访，包含：高危孕妇追访新增、修改和删除； |
|  |  | 2.3.15、儿保眼保健，包含：儿保眼保健新增、修改和删除； |
|  |  | 2.3.16、高危儿童体检，包含：高危儿童（肥胖儿）体检新增和修改、高危儿童（营养不良、低体重、消瘦、生长迟缓）体检新增和修改、高危儿童（贫血）体检新增和修改、高危儿童（佝偻）体检新增和修改、高危儿童（其他）体检新增和修改、高危儿童体检删除和查询 |
|  |  | 2.3.17、产前筛查，包含：产前筛查新增、修改和产前筛查按MomID查询； |
|  |  | 2.3.18、其他接口，包含：地域查询、分娩信息查询通过母亲证件号查询、儿童档案查询、母亲档案查询、孕妇高危信息按证件号查询、值域字典类型查询、值域字典查询、查询接口字段需要的值域类型；不限制建卡单位，查询（下载）户籍地或居住地在公权范围内的所有孕妇儿童在一卡通系统内的相关信息，转档（已建档信息区域在龙泉内可以相互转档） |