附件1：项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

一、项目概述：

随着医院业务和影响力的逐渐扩大，要求医院信息化必须具有领先性和可扩展性。智慧医院信息化建设必须同时满足业务深入、系统先进、服务贴身的建设要求。现有系统模型构建和整合存在一定的障碍，存在应用系统彼此独立和封闭的问题，同时医院前后台的业务规范及数据标准不统一，集成度有待提高，一体化管理未完全形成，不能满足医院精细化的管理需要。因此，需要构建统一的信息模型和基础数据标准，实现医院前端服务（临床服务）和后台管控服务（运营管理）信息一体化，实现运营管理与临床服务业务流程无缝连接。通过建立统一的数据挖掘模型，集中整体展示围绕收入、医疗质量、院内成本、利润等运营状况，构建一体化的决策支持。

随着国家医疗体系和经济现代化的不断推进，以及人们对生活质量需求的不断提高，基于人类社会在医疗水平发展进程中所面临的各类疾病和健康挑战，医院管理的模式、手段必须从原来的粗放型、经验型、医护参与少的管理向信息化、智能化、规范化、一体化的管理转型。我院智慧医院建设要将信息、通讯和互联网技术应用于医院发展的全过程和各方面，开创医院管理智能化和医疗服务便利化的新局面。大力推进智慧医院建设，围绕患者安全、三医联动、大健康等实际需求，构建智能便捷的医疗服务体系，从而使患者的获得感和满意感迈向新体验。

★二、商务要求：

1.服务期限及地点

1.1 服务时间：按双方正式合同签署生效后贰年；

1.2 交货地点: 成都市龙泉驿区妇幼保健院。

2.付款方法：

2.1 双方签订服务合同后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%；

2.2 乙方提供初步设计方案，经科室验收后，甲方向乙方支付合同总金额的40%；

2.3 服务合同期满壹年后，甲方向乙方支付合同总金额的20%；

2.4服务合同期满后30个工作日内，甲方针对乙方提供的咨询服务进行验收，验收合格后支付合同剩余金额。

2.5乙方须向甲方出具合法有效全额的完税发票及凭证资料进行支付结算。

★三、咨询服务建设方案要求：

（一）整体目标

1. 三至五年达到电子病历应用水平5级的测评要求；

2. 三至五年达到医院信息互联互通成熟度四级甲等的测评要求；

3. 三至五年达到医院智慧服务3级要求，智慧管理2级要求；

4. 医院整体信息化能力进行提升；

5. 满足国家信息化规范及互联网+医疗健康相关要求；

6. 满足医院与医联体智慧医疗信息化服务体系协同发展的要求。

（二）总体要求

1. 按照成都市龙泉驿区妇幼保健院相关要求进行可行性研究报告编制及初步方案设计，编制初步设计和工程概算、经济技术分析等，并确保初步设计、项目概算评审通过相关部门审批。后期设计需提供项目设计过程及售后阶段设计相关服务以及配合建设单位完成办理有关该项目的其它手续（包括设计变更、业务指导、协调等按有关规定应由设计单位提供的一切后续服务）。

2. 可行性研究报告、初步设计方案编制必须以国家现行法律法规、四川省、成都市现行相关技术规定及有关标准、规范为依据，按投标承诺、合同书内容和设计质量要求按时提交各项成果文件。

（三）方案编制内容

我院信息化平台及应用建设包括但不限于应用服务、技术支撑平台和大数据管理平台等。基础支撑设施建设包括但不限于数据简化和标准、信息安全规范及运维保障体系。架构包括但不限于总体架构、业务架构、应用架构等。

1. 项目设计及概算编制部分包括：

1.1 现状分析、问题梳理及需求分析；

1.2 根据实现规划设计目标，梳理信息化建设总体建设思路及建设内容；

1.3 关键技术的比较、选型与风险分析；

1.4 医院信息化建设规划设计及投资概算编制。

2. 规划设计内容包括：

2.1 医院未来临床业务信息化支撑设计。在充分调研基础上对医院目前临床业务的优化以及未来新型业务开展的信息化需求进行全面的设计与优化，支撑医院相关业务的开展与优化；

2.2 医院信息集成平台设计方案。以医院信息平台功能指引、电子病历应用水平分级评审标准、医院信息互联互通标准化成熟度测评等国家标准为设计规范。实现基于实时异构架构的信息平台，在建设统一的院内临床数据中心的基础上，建立基于疾病、医生、患者等各方面的主题数据集，提供丰富的临床应用、医疗科研服务，对内集成临床信息系统、医院管理信息系统、电子病历浏览，对外连接医保、区域健康等多个信息系统，实现医院信息的规范化、一体化管理；

2.3 数据中心建设方案。根据医院的实际情况，建设医院数据中心，提供一个完整、可行性的数据中心建设方案，满足当前医院所有的应用系统建设的资源需求，包括计算资源、存储资源等；

2.4 信息安全设计方案。满足《信息安全等级保护管理办法》三级的要求，针对医院信息安全面临的现状和风险，提出医院网络安全、数据安全、系统安全的基本策略、软硬件配置、管理措施和办法；

2.5 人财物医院运营管理设计方案。对医院精细化管理的运营目标进行调研与规划，建立基于数据驱动的业务运营与管理模式；

2.6 “互联网+”医院设计方案。对未来互联网医院、医联体模式、远程协同医疗、无边界医院的打造、运营、管理，对数据的统一性、一致性进行设计，着重打造和运营无障碍就诊全流程模式；

2.7 数据上报服务设计方案。提供医院对外上报数据业务服务，实现院内数据的标准、规范上传，系统具备所需信息资源数据的采集、适配、转换和传输，支持对交换过程进行配置、监控、管理；

2.8 投资概算编制方案。依据医院实际需求，本着客观、公正、科学的原则，在做好项目初步设计方案的基础上，做好投资概算编制方案；

2.9 医院信息化分期建设方案。依据医院实际情况，按照信息化逐步分阶段的建设逻辑，将医院未来五年的信息化建设分为数个建设期进行规划，制定医院信息化建设分阶段实施路线图（全过程的时间节点）；

2.10 其他方案。满足在调研过程中医院所提出的战略目标的信息化规划要求；

2.11 可提供信息化项目相关的技术咨询、招标指导、项目管理指导；

（三）服务要求

3.1 服务期限。投标人应仔细阅读比选文件，并接受比选文件要求和条件约束。项目整体服务期限为贰年。服务期内，按采购人需要完成按医院需求进行设计等相关服务以及配合建设单位完成有关该项目的其它需求（设计变更、业务指导等按有关规定应由设计单位提供的一切后续服务）。

3.2 项目建设周期。中标合同签订后贰个月（60日）内完成编制项目可行性研究报告、初步设计方案、建设方案和投资估算。（报价包含在投标总价内，采购人不再支付费用）。