附件1：项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

- 一、项目基本情况

医院一至四楼公共区域墙面均出现不同程度的霉变、油漆脱落等现象，已影响到患者对医院环境的满意度，为进一步深化医院文化建设，推动医院人文服务，促进服务理念转型升级，建议立项采购一至四楼公共区域墙面美化服务项目，结合医院使用场景、宣传需求，制作以IP形象为基础的画面，营造活泼、亲切的儿童友好氛围墙面图画。

二、商务要求

1. 服务期限：合同签订后 90 个工作日内(具体以签订采购合同为准)。

2. 服务地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院一至四楼公共区域。

3. 付款方式：设计方案通过审核后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的 50 %，项目实施完成验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的 50%（具体以合同签订为准）。

4. 验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）的要求、合同约定的标准以及采购人提出的要求进行验收。

5.质量保修期 2 年，在质保期内非人为原因损坏应在接到采购人通知后根据实际损坏情况 3-5 日内完成修补。

6.供应商应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，并根据自身实际情况和项目履约实际情况，购买涉及上述履约风险的对应保险，在服务过程中发生的安全责任事故由成交人自行承担。

7.供应商的设计须为自主创意设计，不得抄袭，若因抄袭或侵权等行为产生的法律后果由成交人自行承担。项目实施前，采购人有权要求成交人在绘画效果图的基础上进行调整，最终须经采购人审核确认，双方无异议后方可实施。

8. 违约责任：如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

其他未尽事宜，由供需双方在签订采购合同时约定。

- 三、项目服务内容及要求：

（一）本项目氛围营造服务范围

成都市龙泉驿区妇幼保健院一至四楼公共区域墙面（约1200平方米）基础处理、美化设计及制作服务。墙面设计方案由供应商自行设计拟定，需围绕医院IP形象、儿童友好元素、实际运用场景等，以达到宣传医院文化，推动医院人文关怀等目的。

- （二）服务内容及要求

- 1、主要服务内容

1.1包含墙面修整、破损修补、基础处理，墙画设计、技术、设计中清单明确的全部实施内容及运行期间的日常维护及安全，并确保实际画面效果；

1.2画面内容要求：①符合建设标准及主题，主题鲜明、形象生动、画面饱满、美观、积极向上；②彩绘图案选用：根据相关要求及墙面尺寸，制作墙体彩绘图案；③墙画外观及物理性能兼具，每卷墙画不得有断头及残缺，不得有伤痕皱折气泡；④不应有露底漏印套印精准度偏差，不得有污点，同批次生产不得有色差；⑤保证实际效果还原真实度达到百分之九十以上；

1.3 材料要求：采用符合国家标准，速干、无毒、无味、环保材料。胶粘剂成胶外观均匀无团块胶液，适用期内不变质。

1.4 作业要求：①画面采取两道工艺程序，第一步墙面处理：要求修整墙面，基膜处理，墙画饰面基层需表面清洁，做封底，采用专用墙布胶浆粘贴。第二步画面墙布张贴，保证画面固化保真保色；②铺贴墙画应注意纹理方向一致，同时应使用同批次产品，铺贴完成后应无任何色差现象及于外观看无明显拼缝出现。

1.5包含所有材料及必备辅材供货、运输、转运、安装、维护、保障运行期安全正常运行；

1.6运行期满后对设施的拆除回收，拆除回收后统一运送至采购人指定地点等与本项目相关的所有服务；

1.7项目服务期内，供应商对所供材料的质量安全，安装使用（维护）、拆除人身安全，防盗安全负责，运行期内出现非人为损坏、缺失等情况均由成交供应商自行负责增补、更换及维修，采购人不再另行支付相关费用。

2、实施要求：

2.1中标项目施工区域上班时间人流量过大首先确保施工区 域内安全，避开人群，施工时间定于 17 点钟之后或夜间施工；并设置彩胶布临时打围，每日施工完成拆除；

2.2 由采购方提供电源接口，并承担电费；成交供应商必须严格科学合理进行使用，不得私搭电线；使用不合格的电子产品等，确保安全用电，严禁一切违规操作，避免火灾，高空坠物等事故发生。

2.3 所有线材需满足设计和安装要求，符合采购方安全生产管理要求。

2.4 安全责任承诺：本项目施工过程、维护期、包含后期拆除工作，成交供应商须严格遵守安全文明施工、规范施工，期间任何安全事故及赔偿责任由成交供应商承担。

- 2.5 实施过程中采购人有权对设计内容进行更改，成交供应商不得有异议，采购人不再另行支付费用。

- 2.6 各材料色样需由承包单位于制作前送至业主确认后，方可制作，且提供的材料为全新、符合相关标准的材质。

- 2.7 安装要求：供应商根据采购人实际需求，确定安装位置、安装方式，安装应该符合现行国家标准或行业标准规范的要求，具有可靠性、坚固性和耐久性，能满足采购人使用的需求。

- 2.8 中标供应商完成项目所需的一切材料、备件等专业工具由供应商负责提供，所涉及的价格包含在投标总价中。

- 2.9 采购人享有最终成果著作权，中标供应商不得擅自对外发表、出版，确实因学术交流职称评定等需要而要做发表的必须征得采购人书面授权许可，若因此带来的相关法律经济纠纷与采购人无关，中标供应商应自行承担全部法律和经济等相关责任。