附件1：项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

一、项目概述：

本项目1个包，采购成都市龙泉驿区妇幼保健院AI模型及应用服务项目，具体内容如下：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 项目概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | AI模型及应用服务项目 | 1 | 项 | 297000.00 | 为提升医院智慧化服务水平，优化患者就诊体验，现需建设智能助手服务体系。本项目包含智能分导诊服务、"两癌"筛查决策支持、用户健康数据分析及智能提醒四大核心模块，需与现有信息系统无缝对接，确保服务精准性、数据安全性及系统稳定性。 |

★二、商务要求：

1．交货时间及地点

1.1 交货时间：

按双方正式合同签署生效后30天期限内实施完成安装、调试。由于医院场地等原因导致实施安装调试延期，采购人予以配合和理解。

1.2 交货地点: 成都市龙泉驿区妇幼保健院。

2．付款方法：

2.1 合同签订后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料后，向乙方核拨预付款，合同总金额的30%款项；

2.2 提供实施方案并经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料后，向乙方核拨预付款，合同总金额的20%款项；

2.3 系统安装、测试完成后，试运行满30日，乙方提交验收报告并经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料后，向乙方核拨合同总金额的40%款项；

2.4 服务期满一年后，乙方提交项目最终验收报告，经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料后，向乙方核拨合同总金额的10%款项；

2.5 付款条件：每次款项的支付前提均为采购人在收到中标人出具的正规发票30日内予以办理款项的支付流程。

- 3. 验收：

成交人与采购人按照财政部关于印发《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知要求进行验收，采购方有权邀请第三方机构或质检部门共同验收。

3.1 验收方法：成交人在完成安装培训并投入正式使用后进行验收，并提供全部有关产品说明书、技术文件、资料，以及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购单位。

3.2 验收标准：符合国家相关规定，并按照相关技术要求进行工作，并完全满足采购人提出的工作需要；

3.3 验收时间要求：成交人必须响应对其所提供的全部系统进行安装、测试和联网调试，正常运行双方确认合格行验收。

3.4 其他要求：验收不合格时，采购人和成交人应协商一致，成交人应根据相关验收要求及时补足或整改，所产生费用用成交人自行承担。

4. 项目维护要求

- 4.1 维护期：不低于壹年（自正式运行之日起算）。在维护期内供应商须提供版本的维护、更新和升级服务，对软件各模块提供单独的维护服务和技术支持，相关费用包含在投标报价中。如维护期内遇政策性变化需要修改系统，供应商须负责修改系统，相关费用包含在投标报价中；

4.2 供应商提供的维护服务和技术支持系保证软件正常运行的维护工作，其中包括软件在运行中的故障带来的排错工作、系统软件适配带来的调整工作等：

- 4.2.1维护期内，供应商应对本项目所采购的软件产品的运行、更新、维护提供7×24小时用户服务；

- 4.2.2 维护期内，系统如有任何不正常或故障发生，供应商应查明原因并负责修复直至达到本项目采购合同规定要求；

- 4.2.3 维护期内的维护服务和技术支持响应时间不得低于以下标准：

- 系统故障类：提供7×24小时电话、微信或电子邮件服务；供应商接到采购人通过电话、微信、QQ等方式提出的报修请求后，10分钟内做出响应和安排，2小时内做出故障诊断报告并给予处理；如需现场服务的，工程师应在8小时内到达故障现场，24小时内解决软件故障。

- 其他要求：

- 试运行要求：系统安装、测试完成后，经采购人确认，进行试运行期，试运行期为30日；试运行期若出现系统故障或因系统故障造成的排错工作、系统软件适配带来的调整工作等均由供应商负责处理；试运行期满后若无明显故障问题，则供应商可提出正式运行申请，由采购人进行确认。若试运行期满后仍有明显故障问题，则由供应商负责整改，整改完成后重新计算试运行期，由此产生的费用由供应商承担。

三、项目要求：

- 1、本地大模型服务

- 1.1★大模型基础设施服务

- 1.1.1提供满足同时部署至少2个规模不小于32B的大模型的硬件设备和软件环境；

- 1.1.2硬件性能要求：并发性能≥100；

- 1.1.3支持的模型包括但不限于：deepseek R1 32B、Qwen-32B、QwQ32B；

- 1.1.4部署环境：在采购人指定的机房环境中进行部署。

- 1.2模型部署与运维服务

- 1.2.1根据业务需求灵活调整本地部署的大模型配置，确保大模型的稳定运行和持续维护。

- 1.3本地知识库及更新维护服务

- 1.3.1整合医院本地医疗知识库，确保信息与医院实际情况高度契合；

- 1.3.2持续更新知识库，包括但不限于最新的本院科室设置、医生简历与擅长领域信息、政策文件等，提升助手精准度和实用性；

- 1.3.3对知识库进行日常维护，包括但不限于定期检查、错误修复，以及权限管理和版本控制。

- 2、智能助手需求

- 2.1对话模式选择功能服务

- 2.1.1▲支持多种模式选择，根据用户需求，在对话窗口中可选择智能导诊、健康咨询、妇幼阳光政策解读、“两癌”须知等特定场景模式，无需跳转至新界面即可实现不同对话目；

- 2.1.2▲在不同模式下，将具备不同的对话逻辑和所依赖的知识库；

- 2.1.1▲智能助手返回的结果中，需关联到所依赖的知识库以及其知识的来源。

- 2.2智能导诊功能服务

- 2.2.1▲科室精确推荐：通过与用户进行多轮对话，了解采集患者主要症状、病程持续时间、等关键信息，并结合本院各科室的专业特点，进行精准推荐；

- 2.2.2▲医生精确推介：通过与用户的多轮对话，预测用户可能的需求，结合本院医生的专业擅长领域标签，进行精准推荐。

- 2.3推介逻辑优化服务

- 2.3.1根据医院独特的科室设置、专家资源、诊疗流程等实际情况，定制化适配医院自身的推介逻辑。如优先推荐本院知名专家、根据病情紧急程度推荐不同的就诊渠道，助力医院优化患者导诊流程，提高医疗资源的合理利用。

- 2.4多场景系统集成服务

- 2.4.1★与医院现有微信公众号等窗口程序无缝对接，完成系统集成。

- 3、“两癌”筛查分析辅助决策需求

- 3.1全区人口分布数据接入服务

- 3.1.1★接入全区人口分布数据，包括总人口数、35岁以上女性人口数量及比例等信息。

- 3.2本院筛查人口数据接入服务

- 3.2.1★与医院信息系统对接，接入历年两癌筛查人口数据，包括年龄、性别、居住社区、筛查结果等；

- 3.2.2★对数据进行清洗和整理，确保数据准确性和完整性。

- 3.3数据交叉分析服务

- 3.3.1将全区人口分布数据与本院筛查人口数据进行交叉分析；

- 3.3.2★计算各社区35岁以上女性人口中接受两癌筛查的比例；

- 3.3.3分析不同社区筛查覆盖率差异，找出筛查覆盖率较低的社区。

- 3.4数据交叉分析展示

- 3.4.1▲基于GIS技术构建地图看板，直观展示各社区位置、35岁以上女性人口数量、筛查覆盖率等信息；

- 3.4.2▲在地图上使用颜色深浅表示筛查覆盖率高低，按照街镇、社区、不同维度的覆盖情况进行展示。

- 4、用户数据深度分析需求

- 4.1用户病例数据接入服务

- 4.1.1★通过与医院信息系统对接，获取用户病例数据、历史就诊记录等详细信息。

- 4.2用户健康分析服务

- 4.2.1分析用户挂号情况：利用DeepSeek大语言模型分析历史挂号数据，预测可能的挂号科室和医生。

- 4.2.2评估用户身体状况：结合病例数据和历史就诊记录，分析健康状况，识别潜在健康风险。

- 4.3就诊报告总结服务

- 4.3.1▲利用大模型对患者最近一次的诊疗情况进行梳理，并生成一份详尽的诊疗总结报告；

- 4.3.2▲报告内容应至少涵盖基础信息、诊疗流程回顾以及费用明细。

- 5、智能提醒服务需求

- 5.1就诊提醒服务：根据用户预约挂号信息，通过微信公众号自动发送就诊提醒，包括时间、地点等；

- 5.2用药提醒服务：据医生医嘱和用户用药记录，设置用药提醒，提醒用户按时服药；

- 5.3复诊提醒服务对需要复诊的用户，根据医生建议和病历数据，自动发送复诊提醒；

- 5.4健康小贴士服务：结合用户健康状况和季节特点，通过微信公众号发送健康小贴士，提高用户健康意识。